Республика Бурятия                 Северо-Байкальский район

Муниципальное образование городского поселения

«поселок Нижнеангарск»

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (Проект)

«___» _______ 2017 года            	                                                              № _____

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования городского

поселения «поселок Нижнеангарск»

на 2018-2022 годы»

В целях реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование современной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»    п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»  на 2018-2022 годы» (далее –  Муниципальная программа, Программа), согласно Приложению.

2. Специалисту по финансово-экономической деятельности  администрации МО ГП «поселок Нижнеангарск» (Непомнящих Л.Г.)   предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы на указанный период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Руководителя администрации МО ГП « поселок Нижнеангарск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.

Глава, председатель Совета депутатов

МО  ГП «поселок Нижнеангарск»                                                       Е.Д. Каурцева

- Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

муниципального образования

городского поселения

«поселок Нижнеангарск»

- от _________2017 г. №______

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы»

Паспорт

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» Бюджетное учреждение «Созидание» |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» и улучшение качества городской среды Повышение уровня качества жизни населения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск». |
| Целевые индикаторы Программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. - 4 ; -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества (31) дворовых территорий, 12 %; - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями – 96 чел.- от общей численности населения – 4723 чел.), 2 %; - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 1 ед.; - Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 0,105 га; - Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ___ %; -Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, ___ %; -Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, ___ %; -Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, ___%; -Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, ____%. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общая сумма финансирования на 2018-2022 годы составит 6 млн. руб., в том числе: Общий объем финансиро вания, тыс.руб.; В том числе:. Федераль ный бюджет; Республи канский бюджет; Местный бюджет; Внебюд жетные источники. Всего 2018-2022 годы*; 6000,0; 5750,0; 250,0. 2018; 1200,0; 1150,0; 50,0. 2019; 1200,0; 1150,0; 50,0. 2020; 1200,0; 1150,0; 50,0. 2021; 1200,0; 1150,0; 50,0. 2022; 1200,0; 1150,0; 50,0. - *- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Улучшение качества городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» - Повышение уровня благоустройства муниципального образования муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы»

Настоящая Программа муниципального образования «посёлок Нижнеангарск» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Программой определены цели, задачи и мероприятия исключительно для территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании городского поселения «поселок Нижнеангарск»

Поселок Нижнеангарск является районным центром муниципального образования «Северо-Байкальский район», расположен в северной оконечности озера Байкал, в отводе обширной долины р. Верхняя Ангара, в 4 километрах западнее устья  Кичерского  рукава. Площадь п. Нижнеангарск  составляет 1450 га. На 01.01.2017 г. в п. Нижнеангарск  проживает 4723 человека.

В последние годы на территории муниципального образования  городского поселения «поселок Нижнеангарск» проведен комплекс благоустроительных работ на территории набережной вдоль озера Байкал: заложены 3 аллеи-сквера, высажено более 200 саженцев деревьев и кустарников, произведено огораживание деревянными заборами, обустроены 2 детские спортивно-игровые площадки, зона с уличными тренажерами.

С 2010 года существует практика трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках деятельности местных общественных организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). С участием ТОС произведено частичное благоустройство придомовых территорий 3 многоквартирных домов с числом жителей 72 человека. Практика трудового участия граждан, трудовых коллективов организаций и предприятий в мероприятиях по осуществлению благоустройства муниципальных территорий общего пользования заключается также в проведении добровольческих (волонтерских) работ, организуемых органами местного самоуправления, общественными организациями.

По результатам реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2017 год» осуществлено благоустройство придомовых территорий  4-х многоквартирных домов с числом жителей 96 человек (п. Нижнеангарск, ул. Козлова, № 25, № 27, № 29, № 31 и 1 территории общего пользования - Набережная озера Байкал в районе мемориального комплекса, посвященного памяти земляков – участников Великой Отечественной войны (75 м х 14 м).

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Работы по благоустройству поселения Нижнеангарск не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

В связи с реализацией адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия  в 2014 - 2017 годах» по строительству жилых домов в п. Нижнеангарск в 2016 году введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома по ул. Брусничная площадью 5113,5 м2. До 2018 года будут введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на улице 50 лет Октября. Благоустройство придомовых территорий новых домов также требует включения в Программу.

В настоящее время благоустройство территории муниципального  образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» характеризуется следующими показателями:

- Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). - 4 ед. / 0,45 га.

- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 12 процентов.

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) 2 процента.

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) 23,2 га.

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий  47,8 процентов / 11,0 га.

6) Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве 52,2 процентов / 12,2 га.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

3. Приоритеты политики благоустройства, цели и  задачи Программы

Разработка муниципальной Программы осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную Программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной Программы на стадии ее формирования.

Цель Муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории  муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» и улучшение качества городской среды.

Для достижения основной цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования  городского поселения «поселок Нижнеангарск».

- Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы

В результате реализации муниципальной Программы планируется достижение следующих результатов:

- Улучшение качества городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»;

- Повышение уровня благоустройства муниципального образования муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск».

Планируется достижение показателей (индикаторов), представленных в Приложении № 2.

- Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий Программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, принят в соответствии с приложением № 4 к муниципальной Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников финансирования предоставлены в Таблице 1.

- Таблица 1

Объемы финансирования муниципальной программы

|  | Ед. изм. | 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе за счет: | тыс. руб. | 6000,0 |
| - средств федерального бюджета | тыс. руб. | 0,0 |
| - средств республиканского бюджета | тыс. руб. | 6000,0 |
| - средств местного бюджета | тыс. руб. | 250,0 |
| - внебюджетных источников | тыс. руб. | 0,0 |

- Правовое регулирование Программы

- Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» и муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск».

- В рамках разработки правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере, осуществляется разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере реализации Муниципальной программы.

Основные направления совершенствования нормативной правовой базы представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Правовое регулирование муниципальной программы

| № | Наименование правового акта | Основные положения | Ответственные исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативных правовых актов в связи с принятием нормативных правовых актов федеральных и республиканских органов государственной власти | Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы МО «Северо-Байкальский район», МО ГП «посёлок Нижнеангарск» | Администрация МО ГП «посёлок Нижнеангарск» | По мере необходимости |
|  | Проект постановления администрации МО ГП «посёлок Нижнеангарск» о внесении изменений в муниципальную программу | Определение объема ассигнований за счет средств бюджета на финансирование мероприятий | Администрация МО ГП «посёлок Нижнеангарск» | По мере необходимости |
| 3. | Проекты постановлений, распоряжений и Положений администрации МО ГП «посёлок Нижнеангарск» «по вопросам благоустройства | Приведение нормативно-правовых актов МО «Северо-Байкальский район», МО ГП «посёлок Нижнеангарск» в указанной сфере деятельности в соответствие с федеральным и республиканским законодательством. | Администрация МО ГП «посёлок Нижнеангарск» | По мере необходимости |
| 4. | Проект решения сессии Совета депутатов МО ГП «посёлок Нижнеангарск» о местном бюджете на очередной финансовый год | Определение объема ассигнований за счет средств местного бюджета на финансирование мероприятий | Специалист по финансово-экономической деятельности | 2018-2022 годы |

Согласно методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы предусматриваются положения, включаемые в муниципальную программу в соответствие с правилами предоставления федеральной субсидии (Приложение № 6):

1. Нормативная стоимость  (единичные  расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ  (Приложение № 6.1).

2. Порядок разработки, обсуждения с Заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (Приложение № 6.2).

3. Перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории (Приложение № 6.3).

- Меры муниципального регулирования и анализ рисков

- реализации Программы

- Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Муниципальной программы являются:

- - организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- - финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм;

- - экономические риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования и сокращению инвестиций.

- Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, невыполнению целей и задач Муниципальной программы и соответственно целевых показателей.

- Недофинансирование мероприятий Муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

- С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Муниципальной программы возможно принятие следующих мер:

- - мониторинг реализации Муниципальной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Муниципальной программы;

- - обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов;

- - принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Муниципальной программы, а также осуществления контроля качества ее выполнения;

- - оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и своевременное внесение соответствующих корректировок программных мероприятий и показателей Муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов.

- Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики Бурятия, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы.

- Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы в процессе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

- Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализации Программы в целом.

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения № 8 к  настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100%,       где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Муниципальной  программой.

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

4. По итогам проведения оценки эффективности дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Таблица 3).

Таблица 3

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации Муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < И < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

- Целевые индикаторы Программы

Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в Приложении № 2 к Муниципальной программе.

- Характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Требования к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий  общего пользования:

1.  Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий  общего пользования должны проводиться в соответствии с нормативной стоимостью  (единичными  расценками) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ (приложение  6.1. к Программе) и в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств Заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (приложение к Программе).

2. Все работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству муниципальных территорий  общего пользования должны проводиться в соответствии с порядком разработки, обсуждения с Заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу на 2017 год, (приложение 6.2. к Программе).

3. При проведении работ по благоустройству должна учитываться необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для решения задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» предусмотрены:

- - мероприятие 01 - 03. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул. Козлова, № 4, № 19, № 19/а;

- - мероприятие 04 - 05. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул. Перевальская, № 3, № 13;

- - мероприятие 06 - 07. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул. Победы, № 6, № 8;

- - мероприятие 08 - 15. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул. Ленина, № 36, № 50, № 50/а, № 52, № 54, № 56, № 121, № 117/в;

- - мероприятие 16 - 21. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по ул. 50 лет Октября, № 3/а, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19;

- - мероприятие 22 - 24. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам по переулку Клубный, № 1, № 1/а, № 3;

- - мероприятие 25. Благоустройство территорий, прилегающих к жилому дому по ул. Ангарская, № 6;

- - мероприятие 26. Благоустройство общей дворовой территории, прилегающей к жилым домам по ул. Брусничная, № 17, № 18, № 19, № 20,

- - мероприятие 27. Благоустройство дворовой территории, прилегающей к жилым домам по ул. Брусничная, № 21

- путем проведения работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств субсидии:

- - ремонт дворовых проездов;

- - обеспечение освещения дворовых территорий;

- - установка скамеек на дворовых территориях

- - установка урн на дворовых территорий.

Также возможно проведение по указанным адресам мероприятий  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- - оборудование детских и (или) спортивных площадок

- - автомобильных парковок;

- - озеленение территорий;

- -иные виды работ, предусмотренные правилами благоустройства, утвержденные в установленном порядке органами местного самоуправления.

Для решения задачи 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» предусмотрены:

- - мероприятие 28. Благоустройство муниципальной территории общего пользования по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Строителей, 5  - площадь у торгового комплекса «МЕТРО»;

- -  мероприятие 29. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования по адресу: п. Нижнеангарск,  ул. Победы, участок набережной озера Байкал;

- - мероприятие 30. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования по адресу: п. Нижнеангарск,  пл. Советов, участок мемориального комплекса с братской могилой;

- и др. путем выполнения работ по:

- - бетонированию (мощению) пешеходных дорожек;

- - бетонированию проездов и площадок для стоянок автотранспорта;

- - установке скамеек  в скверах, набережных;

- - установке урн в скверах, набережных.

Для решения задачи 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования  городского поселения «поселок Нижнеангарск» предусмотрены организационные мероприятия по открытому обсуждению с участием населения п. Нижнеангарск проектов по благоустройству дворовых территорий, проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования,  проектов благоустройства указанных территорий.

Для решения поставленной задачи планируется трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме. В том числе:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Вовлечение граждан, организаций в процесс  улучшения качества городской среды должно происходить в соответствии с  принципами:

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- открытое обсуждение проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства дворовых территорий, благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

Отбор дворовых территорий для включения в Программу должен происходить  в соответствии  с с  Постановлением об утверждении порядка и сроков представления рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц ….. от № …

Отбор муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу должен происходить  в соответствии  с  Постановлением об утверждении порядка и сроков представления рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц ….. от № …

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- муниципального образования

- «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022  годы»

С В Е Д Е Н И Я

- о показателях (индикаторах) муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды муниципального образования

- городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |
|  | Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |
|  | Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды муниципального образования

«посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

- муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – 03. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам №№ 4, 19, 19/а по ул. Козлова | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования | - ремонт дворовых проездов; -обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек на дворовых территориях; - установка урна дворовых территориях | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.-….. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %..... 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), % |  |
| 04-05. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам №№ 3, 13 по ул. Перевальская | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.-….. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %..... 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), % |  |
| 06 - 07. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам №№ 6, 8 по ул. Победы | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.-….. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %..... 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ), % |  |
| 08 - 15. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам №№ 36, 50, 50/а, 52, 54, 56, 117/в, 121 по ул. Ленина | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.-….. 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %..... 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования ), % |  |
| 16 - 21. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам №№ 3/а, 15, 16, 17, 18, 19 по ул. 50 лет Октября | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек на дворовых территориях; - установка урна дворовых территориях |  |  |
| 22 - 24. Благоустройство территорий, прилегающих к жилым домам №№ 1, 1/а, 3 по переулку Клубный | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Благоустройство территории, прилегающей к жилому дому № 6 по ул. Ангарская | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Благоустройство территории, прилегающей к жилым домам №№ 17,18, 19, 20 по ул. Брусничная | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Благоустройство территории, прилегающей к жилому дому № 21 по ул. Брусничная | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |  | - обустройство автомобильных парковок - установка скамеек в скверах, набережных; | 1.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед 2.Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % |  |
| 29. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |  | - установка урн в скверах, набережных; - обустройство пешеходных дорожек; | 1.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед 2.Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га 3.Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % |  |
| Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. трудовое участие граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству в неденежной форме, в том числе- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); - предоставление строительных материалов, техники и т.д.; - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) | АМО ГП «посёлок Нижнеангарск» |  |  |  |  | Повышение уровня вовлеченности граждан поселения в реализацию мероприятий по благоустройству |  | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта) |  | 1.Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % 2.Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % 3.Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % 4.Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, % |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- муниципального образования  «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022  годы»

|  | - Таблица 1 - Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы - «Формирование современной городской среды муниципального образования «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы» - за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе | Всего |  |  |  |  | 6000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 5750,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 250,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |
|  | (наименование ответственного исполнителя) Администрация муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | (наименование соисполнителя) Бюджетное учреждение «Созидание» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «посёлок Нижнеангарск»

на 2018-2022  годы» за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. 2017 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГРБС | ВР |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды - муниципального образования «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы» | Всего |  |  |  |  | 250,0 |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  | 250,0 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды муниципального образования «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01 | Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 02 | Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 03 | Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 04 | Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 05 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 06 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- муниципального образования  «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022  годы»

- План реализации муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды муниципального образования

городского поселения «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022  годы»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |
| Контрольное событие № 1. Утверждение органами местного самоуправления проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | муниципальная программа | Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск» | - |  | - |  | - | 30.11 |
| Контрольное событие № 2. Утверждение Правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) | правила благоустройства | Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск» |  |  | 01.04 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3. Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | проект муниципальной программы | Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  | 30.10 |
| Контрольное событие № 4. Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | муниципальная программа | Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск» |  |  | 25.04 |  |  | 30.12 |
| Контрольное событие № 5. Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории | дизайн-проект благоустройства дворовой территории | Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  | 30.11 |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- муниципального образования городского поселения

- «посёлок Нижнеангарск» на 2018-2022  годы»

Положения, включаемые в муниципальную программу

в соответствие с Правилами предоставления

федеральной субсидиИ

Приложение 6.1

Нормативная стоимость  (единичные  расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонирование дворовых проездов | кв. м. | 1 | 631,85 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1 | Установка опоры для уличного освещения со светодиодной лампой | шт. | 1 | 36 935,6 |
| 3 | Установка скамеек |  |  |  |
| 3.1 | Диван на металлических ножках без подлокотников | шт. | 1 | 11 407,48 |
| 4. | Установка урн |  |  |  |
| 4.1 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 1 | 4 039,64 |

Приложение 6.2

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»  на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования  городского поселения «поселок Нижнеангарск» на 2018-2022 годы» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Общественной комиссией.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

5.Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

6.  Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта Общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию муниципального образования «поселок Нижнеангарск» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

7.1.В случае не урегулирования замечаний, администрация муниципального образования «поселок Нижнеангарск»  передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

Приложение 6.3

Перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории

| Светильник уличного освещения (светодиодный) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Скамейка – диван со спинкой Характеристики:; Высота сидения: 84 см Ширина: 76 см Вес: от 21 кг. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 600 мм Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |