В Бурятии капитально отремонтировано в 2 раза больше домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По итогам деятельности за первое полугодие 2020 года Фонда капремонта, учредителем которого является Минстрой Бурятии, в республике капитальный ремонт выполнен в 149 многоквартирных домах на общую сумму 378,12 млн.рублей, что более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было отремонтировано 63 дома на сумму 110,91 млн. рублей.

Соответственно, увеличился и объем работ. Всего в текущем году запланировано выполнить 1047 видов работ в 476 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены в 245 домах на общую сумму 611,7 млн. рублей, строительно-монтажные работы ведутся в 229 МКД. Проводятся электронные аукционы и заключаются договоры по 1 МКД.

Как отметила Врио генерального директора регионального оператора по капремонту Анастасия Сандрыкина, в период введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, деятельность Фонда и подрядных организаций не останавливалась. Из 20 муниципальных образований, где планируется отремонтировать дома, в Джидинском и Курумканском районах реализация программы по капремонту на 2020 год уже завершена.